부산 로컬 플레이스 PRD

프로젝트명 
부산 로컬 플레이스 (가칭)

개요 및 목표

한 줄 비전 
부산을 찾는 여행자와 지역 주민에게 신뢰할 수 있는 맛집·여행 정보를 제공해 웹과 유튜브를 통한 지역 콘텐츠 허브가 된다.

문제 정의

- 부산 관련 정보가 분산되어 있어 사용자가 신뢰할 만한 최신 리뷰와 영상으로 빠르게 의사결정하기 어렵다.

- 숏폼 중심 소비 트렌드에 맞춘 시각적 콘텐츠가 부족해 검색 유입을 영상 구독으로 전환하기 어렵다.

핵심 목표

- 웹사이트 월간 순방문자 50,000명 달성

- 유튜브 구독자 30,000명 확보(6개월)

- 지역 상권과 협업 가능한 신뢰형 미디어로 자리매김

타깃 페르소나 및 사용 시나리오

페르소나 A

- 프로필: 25–34세 직장인, 주말 데이트·외식 정보 탐색

- 목표: 분위기 좋은 식당을 빠르게 찾고 예약까지 연결

- 시나리오: 검색 → 심층 리뷰 확인 → 숏폼으로 분위기 확인 → 예약 링크 클릭

페르소나 B

- 프로필: 18–30세 여행 애호가, 숏폼으로 정보 소비

- 목표: 당일치기 코스와 인생샷 스팟을 찾음

- 시나리오: 숏폼 시청 → 웹에서 코스 상세 확인 → SNS 공유

성공지표 KPI

| 지표 | 목표값 | 측정방법 |
| --- | --- | --- |
| 월간 순방문자 | 50,000 | Google Analytics |
| 유튜브 구독자 | 30,000(6개월) | YouTube Analytics |
| 페이지 평균 체류시간 | ≥ 2분 | Google Analytics |
| 콘텐츠 전환율(글→구독) | ≥ 3% | UTM 트래킹 |
| SNS 공유 수 | 게시물당 ≥ 50회 | 소셜 리포트/UTM |

핵심 기능(MVP 우선순위)

P0 필수

- 심층 리뷰 페이지: 메뉴·가격·추천·예약팁·현장 사진

- 숏폼 임베드: 유튜브 쇼츠 자동 임베드 및 링크 연결

- 검색·필터: 지역, 분위기, 가격대, 식사 유형 필터

- CMS 기반 게시·편집 워크플로우: 작성→검수→게시 프로세스

- SEO 기본 세팅: 메타, 스키마(리뷰/레스토랑), 오픈그래프

  사용자 관심 장소 저장 기능(Todo 형태): 사용자가 가고 싶은 장소를 저장·삭제할 수 있는 간단한 인터랙션 기능

  외부 API 연동: 부산 날씨 API 또는 관광지 API를 호출해 실시간 정보를 파싱하여 페이지에 표시

P1 우선 도입

- 여행 코스 가이드 페이지: 반나절·1일·2일 루트

- 댓글·별점 기능: 사용자 피드백 수집(초기엔 댓글 중심)

- 유튜브 채널 연동 가이드: 영상 업로드 템플릿·CTA 규칙

P2 향후 고려

- 사용자 사진 업로드·UGC 갤러리

- 예약·배달 연동(외부 API)

- 다국어 지원

비기능 요구사항

- 모바일 우선 반응형 디자인

- 핵심 페이지 로드 시간 ≤ 2초 (이미지·비디오 CDN 사용)

- 접근성 기준 WCAG AA 권장

- 개인정보 최소 수집 원칙: 이메일 수집은 옵트인 방식

타임라인 및 롤아웃(90일 로드맵)

- 주 0–2: 브랜드 네임 확정, 도메인·호스팅, CMS 템플릿 설계

- 주 3–6: 콘텐츠 제작(20개 글 초안), 유튜브 숏폼 5개 촬영·편집

- 주 7–8: 베타 런칭(핵심 기능), SEO 기본 적용, 초기 배포

- 주 9–12: 데이터 수집·분석, A/B 테스트, 콘텐츠 우선순위 조정

측정 툴

- Google Analytics, Search Console, YouTube Analytics, UTM 캠페인

리스크 및 대응

- 초기 트래픽 부족 → 유료 SNS 광고·지역 인플루언서 협업으로 초기 유입 확보

- 콘텐츠 신뢰성 문제 → 현장 사진·업체 확인 프로세스 도입, 출처 표기 의무화

- 영상 제작 병목 → 숏폼 템플릿화, 촬영 체크리스트로 제작 속도 향상

- 경쟁 심화 → 롱테일 키워드·니치(예: 혼밥·비건·가성비) 집중 공략

출시 기준 및 다음 단계

출시 기준

- 핵심 P0 기능 구현 완료

- 초기 20개 콘텐츠(글 20 + 숏폼 5) 업로드

- SEO 기본 세팅 및 GA/YouTube 연동 완료

다음 단계(권장 작업)

- 첫 달 콘텐츠 캘린더 확정 및 촬영 스케줄 확정

- 숏폼 10개 상세 스크립트와 컷리스트 제작

- 초기 유료 프로모션 예산 및 타깃 채널 결정